# 📁 [문서 2] 담당자 검토용 최종 마스터 체크리스트 & 플로우차트 (`MS Word 호환`)

# [대한과학] 글로벌 B2B 스마트 RFQ 포털 구축 기획 마스터 체크리스트

* **문서명:** 대한과학 2026 카탈로그 기반 글로벌 B2B 견적 포털 검증 기준서

* **최종 수정일:** 2026년 9월 27일 (v2.0 확정본)

* **담당 부서:** 대한과학 해외영업팀 & IT 서비스 기획팀

* **개발 방식:** 초기 일괄 통합 개발 (반응형 웹 + PWA + 구글 시트 + 카톡 알림톡 + 텔레그램 연동)

## 1. Front-end ➔ Back-end ➔ CRM 통합 업무 플로우차트

| 단계 | 사용자 액션 (Front-end) | 시스템 연동 및 자동화 (Back-end) | 비고 / 세부 규칙 |

| :---: | :--- | :--- | :--- |

| **1단계<br>탐색** | **① 글로벌 바이어 사이트 유입**<br>· 영문 기본 (다국어 뼈대 탑재)<br>· 비회원 100% 개방 | · PC, 태블릿, 스마트폰 반응형 지원<br>· 대리점 태블릿 오프라인 캐싱(PWA) | 검색엔진(구글) 최적화 |

| **│<br>▼** | **② 3가지 맞춤형 제품 탐색**<br>· 경로 A: 카테고리/기기군별<br>· 경로 B: 실험/연구 목적별<br>· 경로 C: 모델명/2026신제품 | · 스마트 필터링 검색 엔진<br>· 디지털 카탈로그(e-Book) 뷰어 연동 | Witeg, Jeio Tech 수준의 직관적 UX |

| **│<br>▼** | **③ [최종 스펙 확정 시트] 진입**<br>· 단일 표준 시트로 수렴<br>· 스펙 3단계 검증 완료 | · **고정 스펙:** 확인 체크박스 필수<br>· **가변 옵션:** 전압/플러그/부속품 선택<br>· **예상 운임:** 사전 안내(Notice) 고지 | **스펙 오류<br>원천 차단** |

| **│<br>▼** | **④ 간편 RFQ 제출 (장바구니)**<br>· 가격 전면 비공개(RFQ Only)<br>· 국가/도시/회사명/이메일 필수 | · 제출 즉시 바이어 임시 계정 자동 생성<br>· **"가장 가까운 대리점 신속 응대" 안내 표출** | 바이어 이탈 방지 |

| **━━** | **━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━** | **━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━** | **━━━━━━━━━━** |

| **2단계<br>자동화** | **⑤ 데이터 안전 적재 & 접수증 발송**<br>· 클라우드 원본 DB 1차 영구 저장<br>· 바이어 이메일 자동 발송 | · 동시 접속 시 데이터 유실 0% 보장<br>· 공식 접수 확인서 및 요약본 발송 | 2초 이내 파이프라인 |

| **│<br>▼** | **⑥ 구글 스프레드시트 실시간 동기화**<br>· 백엔드 Webhook 연동 | · 견적 접수 즉시 신규 행(Row) 자동 추가<br>· 품번, 수량, 옵션, 바이어 정보 적재 | 노코드/로우코드 관리 |

| **│<br>▼** | **⑦ 해외영업 담당자 동시 실시간 알림**<br>· 카카오톡 알림톡 (국내 번호)<br>· 텔레그램 봇 알림 (그룹/개인) | · 핵심 스펙 요약 즉시 푸시<br>· 모바일 원클릭 견적 확인 링크 제공 | **초고속 1차 대응 실현** |

| **│<br>▼** | **⑧ 정식 견적서 직접 회신**<br>· 담당자가 사내 이메일(Outlook)로 정식 견적서(Quotation) 발송 | · 시스템에서 정제된 엑셀/텍스트 추출<br>· 현업의 업무 유연성 100% 확보 | 2순위: 태블릿 뷰어 대비 |

| **━━** | **━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━** | **━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━** | **━━━━━━━━━━** |

| **3단계<br>CRM** | **⑨ 구글 시트 상태값 업데이트**<br>· 상태: `접수` ➔ `견적완료` ➔ `수주` | · 영업 담당자가 시트에서 상태 체크 시<br>  시스템 전체에 실시간 동기화 | 진행 현황 투명 관리 |

| **│<br>▼** | **⑩ 바이어 CRM & 영업 자산화**<br>· 이메일 기반 과거 이력 자동 연결<br>· 국가/바이어 유형 자동 태깅 | · `[유럽_대리점]`, `[동남아_딜러]` 분류<br>· 2026 신제품 뉴스레터 타깃 발송 연계 | 영업 리드(Lead) 자산화 |

| **│<br>▼** | **⑪ 구글 룩커 스튜디오 대시보드**<br>· 실시간 시각화 차트 자동 리포팅 | · 국가별/도시별 견적 인입 통계<br>· 전압별/모델별 인기 순위 TOP 10 | 경영진/팀 보고 자동화 |

## 2. 세부 검증 마스터 체크리스트 (DoD 포함)

### ■ 영역 1. 비즈니스 정책 및 사용자 권한

| 번호 | 검토 항목 | 세부 기획 및 구현 사양 | 완료 여부 |

| :---: | :--- | :--- | :---: |

| 1.1 | **최우선 과제** | 바이어의 스펙 오선택 방지(가격·납기 외 100% 확신) & 영업팀 초고속 회신 프로세스 구축 | [ V ] |

| 1.2 | **대상 제품군** | 대한과학 2026 카탈로그 수록 전 제품군 및 2026년형 신제품군 | [ V ] |

| 1.3 | **일반 바이어 접근** | 로그인 없는 100% 자유로운 제품 탐색 + RFQ 제출 시 임시 계정 자동 생성 | [ V ] |

| 1.4 | **대리점(Agent) 정책** | 본사 사전 일괄 등록 ➔ 최초 로그인 시 비밀번호 변경 유도 ➔ 전용 자료실/재주문 지원 | [ V ] |

| 1.5 | **가격(Price) 정책** | 비회원: 전면 비공개(RFQ Only) / 공식 대리점 로그인: 계약 등급별 기준 공급가(할인율) 노출 | [ V ] |

### ■ 영역 2. 제품 탐색 및 스펙 오류 방지 (UX/UI)

| 번호 | 검토 항목 | 세부 기획 및 구현 사양 | 완료 여부 |

| :---: | :--- | :--- | :---: |

| 2.1 | **3가지 맞춤형 탐색** | ① 카테고리/기기군별 탐색, ② 실험/연구 목적별 탐색, ③ 모델명/2026 신제품 다이렉트 탐색 | [ V ] |

| 2.2 | **단일 표준 스펙 시트** | 모든 탐색 경로의 종착지로, 단일 표준 [최종 스펙 확정 시트]에서 최종 번들 검증 | [ V ] |

| 2.3 | **고정 스펙 확인** | 변경 불가능한 본체 기본 사양 표기 + 바이어 "확인 완료(Acknowledge)" 필수 체크박스 | [ V ] |

| 2.4 | **가변 옵션 2단계 검증** | 전압(230V/120V), 플러그 타입(Type C/G/B), 옵션 액세서리 1차 선택 ➔ 견적서에서 2차 확정 | [ V ] |

| 2.5 | **운임 사전 고지** | 예상 운임은 "최종 수량 및 패킹 확정 후 산출" 안내문(Notice) 명시 ➔ 정식 견적 회신 시 포함 | [ V ] |

| 2.6 | **디지털 카탈로그 연동** | 2026 인쇄용 PDF e-카탈로그 뷰어에서 특정 제품 클릭 시 스펙 확정 시트로 다이렉트 이동 | [ V ] |

### ■ 영역 3. RFQ 필수 필드 및 대리점 연계 안내

| 번호 | 검토 항목 | 세부 기획 및 구현 사양 | 완료 여부 |

| :---: | :--- | :--- | :---: |

| 3.1 | **필수 입력 필드** | 회사명(Company), **국가(Country - 필수)**, **도시(City - 필수)**, 이메일(Email), 직책/용도 | [ V ] |

| 3.2 | **대리점 연계 안내 문구** | *"Your inquiry will be promptly handled by the nearest authorized DAIHAN distributor/partner."* 표출 | [ V ] |

| 3.3 | **바이어 자동 접수증** | RFQ 제출 즉시 바이어 이메일로 요청 내역 요약본 및 접수 확인 메일 자동 발송 | [ V ] |

### ■ 영역 4. 백엔드 연동 및 초고속 알림 (초기 일괄 개발)

| 번호 | 검토 항목 | 세부 기획 및 구현 사양 | 완료 여부 |

| :---: | :--- | :--- | :---: |

| 4.1 | **클라우드 원본 저장** | Supabase/Firebase 무료 티어 1차 저장 (동시 접속 폭주 시 데이터 유실 0% 보장) | [ V ] |

| 4.2 | **구글 시트 실시간 연동** | RFQ 인입 즉시 구글 스프레드시트에 1행 자동 추가 및 영업 상태값(진행/완료/수주) 관리 | [ V ] |

| 4.3 | **카카오톡 알림톡 연동** | 카카오 비즈니스 채널을 통해 담당자 스마트폰으로 핵심 스펙 요약 알림톡 즉시 발송 | [ V ] |

| 4.4 | **텔레그램 알림 메시지 연동** | 텔레그램 봇을 연동하여 담당자 및 영업 그룹 채널에 실시간 견적 상세 푸시 동시 발송 | [ V ] |

| 4.5 | **견적서 회신 방식** | 시스템에서 정제된 엑셀/텍스트 추출 ➔ 담당자가 사내 공식 이메일(Outlook)로 직접 회신 | [ V ] |

| 4.6 | **태블릿 견적 뷰어 대비** | 향후 태블릿/모바일 현장에서 대리점이 즉시 견적을 열람/승인할 수 있는 웹 뷰어 기반 설계 | [ V ] |

### ■ 영역 5. 비기능 요구사항 및 초저비용 인프라 ($0 Stack)

| 번호 | 검토 항목 | 세부 기획 및 구현 사양 | 완료 여부 |

| :---: | :--- | :--- | :---: |

| 5.1 | **무료/초저비용 호스팅** | Cloudflare Pages / Vercel 기반 글로벌 CDN 무료 호스팅 (월 고정 서버비 $0) | [ V ] |

| 5.2 | **성능 지표** | 글로벌 첫 페이지 로딩(FCP) < 1.0초, LCP < 1.8초 달성 | [ V ] |

| 5.3 | **태블릿 PWA 지원** | 앱 설치 없이 태블릿 오프라인 캐싱 및 전체화면 시연 지원 | [ V ] |

| 5.4 | **다국어 확장 뼈대 (i18n)** | 100% 영문 기본 오픈 + 향후 번역 JSON 파일만 넣으면 다국어가 활성화되는 뼈대 내장 | [ V ] |

| 5.5 | **글로벌 안전장치** | 투명 스팸 차단(reCAPTCHA v3 / Honeypot) + EU GDPR 개인정보 수신 동의 체크박스 | [ V ] |

### ■ 영역 6. AI 개발자 최종 인수 테스트 기준 (Acceptance Criteria)

| 번호 | 검증 시나리오 | 구체적 통과(Pass) 판정 기준 | 완료 여부 |

| :---: | :--- | :--- | :---: |

| 6.1 | **스펙 오류 방지 UI** | 3가지 탐색 경로 정상 작동 & 고정 스펙 미체크 시 장바구니 담기 차단 검증 | [ V ] |

| 6.2 | **폼 유효성 & 안내문** | 국가/도시 누락 시 폼 제출 차단 & 대리점 연계 안내 문구 정상 렌더링 검증 | [ V ] |

| 6.3 | **알림 파이프라인** | RFQ 제출 시 구글 시트 2초 내 적재 & 카톡/텔레그램 동시 알림 수신 검증 | [ V ] |

| 6.4 | **가격 마스킹 & 권한** | 비로그인 상태 가격 완전 은닉 & 대리점 로그인 시 계약 할인 공급가 정상 노출 검증 | [ V ] |